***ตารางสรุปการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔)***

***ของ เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๑***

***ห้วงที่ ๑ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑***

***(ระหว่าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)***

***ไปปฏิบัติจำแนกแยกตามรายยุทธศาสตร์***

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| 1 | อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย | 9,743.92 |  |
| 2 | โครงการเปิดโลกกว่าแห่งการเรียนรู้ | 24,000 |  |
| 3 | โครงการเตรียมความพร้อมของเด็กเล็กในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น | 1,716 |  |
| 4 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 27,000 |  |
| 5 | สนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์หน้าได้ | 1,250 |  |
| 6 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 4,302,000 |  |
| 7 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 761,600 |  |
| **รวม** | | **5,127,309.92** |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| 1 | อุดหนุนงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ | 100,000 |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ เช่น พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ | 500 |  |
| **รวม** | | **100,500** |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า(ไฟทางบริเวณหมู่ 4) | 197,719.93 |  |
| **รวม** | | **197,719.93** |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพังเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| 1 | โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่งปฏิกูล | 55,202 |  |
| 2 | ค่าจ้างเหมาแรงงานเก็บขยะ | 88,670 |  |
| **รวม** | | **143,872** |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| 1 | โครงการอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานตามหลักสูตรที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น | 31,800 |  |
| 2 | จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 47,595 |  |
| 3 | จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 16,990 |  |
| 4 | จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 12,451 |  |
| 5 | จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 11,962 |  |
| 6 | จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 47,000 |  |
| 7 | จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เชื่อเพลิงและหล่อลื่น | 142,888.63 |  |
| 8 | ค่าสาธารณูปโภค | 31,610 |  |
| 9 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีทรัพย์สิน | 96,000 |  |
| 10 | อุดหนุนโครงการถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ | 35,000 |  |
| 11 | เดินทางไปราชการ | 20,740 |  |
| 12 | ค่าบริการโทรศัพท์ | 2,647,50 |  |
| 13 | ค่าไฟฟ้าสำนักงาน | 131,625.43 |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ พร้อมจัดซื้อศาลพระภูมิ | 150,000 |  |
| 15 | โครงการจ้างเหมาแรงงาน | 398,930 |  |
| **รวม** | | **1,177,239,56** |  |

***แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์***

**คำชี้แจง** แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ 1** ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย

2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน **วันที่** **เดือน** เมษายน **พ.ศ.**256๑

**ส่วนที่ 2** ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑

**ส่วนที่ 3** ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑ – 256๔) และจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | | **ร้อยละ** | |
| **โครงการที่ปรากฏ**  **อยู่ในแผนพัฒนาฯ** | **โครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** | **ของโครงการที่ปรากฏ**  **อยู่ในแผนพัฒนาฯ** | **ของโครงการ**  **ในยุทธศาสตร์** |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 39 | 7 | 4.55 % | 17.95 % |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม | 14 | 2 | ๑.30 % | 14.29 % |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 12 | - | ๐ % | 0 % |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 20 | 1 | ๐.65 % | 5 % |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9 | 2 | 1.30 % | 40 % |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการที่ดี | 55 | 15 | 9.74 % | 27.27 % |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | 5 | - | ๐ % | 0 % |
| **รวม** | **154** | **27** | **17.53%** |  |

**หมายเหตุ** - โครงการที่ได้ปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ **...17.53... %** ของโครงการที่บรรจุในแผน

***การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๑***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | **เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** | **เงินสะสม** | **รวม** |
| **จำนวนเงิน** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนเงิน** |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 4,223,893.92 | - | - | 4,223,893.92 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม | 100,500 | - | - | 100,500 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 | - | - | 0 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 197,719.69 | - | - | 197,719.69 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 102,678 | - | - | 102,678 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการที่ดี | 965,232.69 | - | - | 965,232.69 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | 0 | - | - | 0 |
| **รวม** | **5,590,024.54** | **-** | **-** | **5,590,024.54** |

***ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงิน (เงินนอกงบประมาณ)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินงาน** | **ยังไม่ดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ได้รับ** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไป** |
| 1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ✓ | - | - |  | 4,302,000 |
| 2. เบี้ยยังชัพผู้พิการ | ✓ | - | - |  | 761,600 |
| 3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | ✓ | - | - |  | 27,000 |

***ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงิน (ประเภทอุดหนุนทั่วไป)***

***สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน***

***ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๑***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คิดเป็นร้อยละ** | | |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๗๗.๗๕ | - | - |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗๘.๓๕ | - | - |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗๗.๗๐ | - | - |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๗๖.๘๒ | - | - |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงาน/กิจกรรม | ๗๘.๕๘ | - | - |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗๖.๕๒ | - | - |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗๖.๑๗ | - | - |
| 8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๗๖.๒๓ | - | - |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗๗.๕๓ | - | - |
| ***สรุปภาพรวม*** | **๗๗.๓๐** |

***ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑ – 256๔)***

***ประจำปีงบประมาณ 256๑ (เชิงคุณภาพ) ห้วงที่ ๑ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑***

***(ระหว่าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)***

เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑ – 256๔) ประจำปีงบประมาณ 256๑ ของแต่ละแนวทาง และโครงการของ เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย ว่าสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด โดยนำเสนอเป็นภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้.-

***๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต***

***สรุปผลการพัฒนา*** การพัฒนาของ เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย ในด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ได้ดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น,การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา,การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย,การพัฒนาส่งเสริมทางด้านสวัสดิการของชุมชน และการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน...๗...โครงการ คิดเป็นร้อยละ…๔.๕๕...% ของ โครงการทั้งหมด และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด โครงการจำนวน..๓๙...โครงการ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด

*๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม*

*สรุปผลการพัฒนา* การพัฒนาของเทศบาลตำบลม่วงเตี้ย ในด้านศิลปวัฒนธรรม โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน...๒...โครงการ คิดเป็นร้อยละ…๑.๓๐...% ของ โครงการทั้งหมด และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด โครงการจำนวน..๓๙...โครงการ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด

***๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ***

***สรุปผลการพัฒนา*** การพัฒนาของ เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย ในด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้ดำเนินการจัดการอบรมกลุ่มอาชีพทางการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในอาชีพทางด้านการเกษตรให้แก่ประชาชน โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา จำนวน..๐...โครงการ คิดเป็นร้อยละ…๐..% ของ โครงการทั้งหมด และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด โครงการจำนวน..๑๒...โครงการ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้

***๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน***

***สรุปผลการพัฒนา*** การพัฒนาของ เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ได้ดำเนินการก่อสร้าง,ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน ท่อระบายน้ำ ตลอดจนซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีมาตรฐาน โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา จำนวน....๑.…โครงการ คิดเป็นร้อยละ…๐.๖๕...% ของโครงการทั้งหมด และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด โครงการจำนวน.…๒๐..….โครงการ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด

***๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม***

***สรุปผลการพัฒนา*** การพัฒนาของ เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย ในด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน....๒.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ….๑.๓๐..% ของ โครงการทั้งหมด และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด โครงการจำนวน......๑๐....โครงการ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด

***6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี***

***สรุปผลการพัฒนา*** การพัฒนาของเทศบาลตำบลม่วงเตี้ย ด้านการการบริหารจัดการที่ดี และสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา โดยได้ดำเนินตามยุทธศาสตร์นี้ โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน...๑๕....โครงการ คิดเป็นร้อยละ…..๙.๓๗...% ของ โครงการทั้งหมด และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด โครงการจำนวน....๑๓....โครงการ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด

***๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์จังหวัด***

***สรุปผลการพัฒนา*** การพัฒนาของ เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย ในด้านนโยบายรัฐบาล โดยได้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน.....๐....โครงการ คิดเป็นร้อยละ…๐...% ของ โครงการทั้งหมด และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด โครงการจำนวน.....๑๙...โครงการ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด

***สรุปปัญหา/อุปสรรค การติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม***

๑.กระประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมานั้นได้จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมทุกด้าน ตามข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาคม ซึ่งโครงการมีจำนวนมากมากว่าศักยภาพของเทศบาลตำบลม่วงเตี้ยในด้านงบประมาณ

๒.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้งบประมาณสูงจำนวนมาก และมีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์

***ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น***

***เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย***

๑. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาให้คลอบคลุมพื้นที่และทั่วถึง อนึ่งการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ , กลุ่มเป้าหมาย , ตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน และสามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ , ดำเนินการจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรม/โครงการของ เทศบาลตำบลม่วงเตี้ยให้มากขึ้นและทั่วถึง ทั้งก่อนที่จะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม และระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการด้วย หาวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลม่วงเตี้ย รวมถึงการได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงการร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ด้วย

๓. การเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน , รับฟังปัญหา , การเสนอความคิด และมีการนำเอาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่ มาประกอบการกำหนดหรือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความคลอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้จริง

๔. ควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ