# ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

เรื่อง   ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตำบล  ประจำปี  พ.ศ.  2560 ครั้งที่๒(ธันวาคม)

………………………………………………………………

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงได้ทำการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประจำปี  พ.ศ.2560 ครั้งที่๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และฉบับที่๒ และได้รายงานผลพร้อมเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง  จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๒ (ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐) ดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 – 2562)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการใน แผน ฯ 3 ปี | โครงการที่ได้ดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน โครงการที่ทำได้ | คิดเป็น ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ/บุคลากร 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 13 23 7 34 3 2 | 7 14 4 28 2 2 | 53.85% 60.87% 57.15% 82.36% 66.67% 100% |
| รวม | 82 | 57 | 69.52% |

ตามรายงานผลการดำเนินงานติดตามประเมินผล  พบว่าในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ในช่วง30  กันยายน 2559  ถึง 30  กันยายน  2560  ครั้งที่ 2 สามารถดำเนินงานตามโครงการในแนวทางการพัฒนาในยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวม  6 ด้าน งบประมาณ  ดังนี้

-2-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนา จำนวน 13 รวมเป็นเงิน   678,000   บาท

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาจำนวน   23  โครงการ คิดเป็นเงิน    125,367 บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม  มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาจำนวน  9 โครงการ   คิดเป็นเงิน  114,802  บาท

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ/บุคลากร                                                                                                           มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาจำนวน  25  โครงการ ดำเนินงานได้  6  โครงการ                                                                                                            เป็นเงิน   106,670   บาท

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มี โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาจำนวน  3 โครงการ  ดำเนินงานได้  คิดเป็นเงิน  66,000 บาท

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม                                                                                                           มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาจำนวน   2  โครงการ เป็นเงิน – บาท

สรุปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้าน มีโครงการปรากฏอยู่แผนพัฒนาสามปี           (ปี2560) จำนวน  82  โครงการ ดำเนินงานได้ตามข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน    57 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  69.52 % ของโครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน    23,379,301 บาท

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่    28    เดือน  ธันวาคม    พ.ศ.   2560

(นายอนันต์     ปานทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง